Durée (1=10min)

ESN eXia

Tâche

1

Début au plus tard

Début au plus tôt

1 PC Portable

1 Borne Wi-Fi

1 Switch L2

1 Routeur

10

3

10

30

40

30

20

20

10

10

2 PC Portables

5 PC Fixes

Bibliothèque

Serveur DNS & FTP Local

1 Borne Wi-Fi

3

2

3

10

2

3

2

1

Fin au plus tard

Fin au plus tôt

1 Switch L2

1 Routeur

2 PC Fixes

4

3

3

16

16

12

12

8

8

4

4

20

20

15

15

11

11

7

7

40

40

40

12

12

80

80

40

40

16

16

12

12

80

80

10

10

4 PC Portables

2 Switch L2

VLAN 11

VLAN 10

VLAN 12

Engie

120

90

80

50

40

40

130

100

10

90

60

10

40

Serveur DNS & FTP Local

2 Tél Portables

1 Routeur

170

170

130

130

120

90

80

50

10

10

210

210

170

170

130

100

10

10

90

60

50

50

2 Bornes Wi-Fi

25 PC Fixes

120

90

50

80

130

100

90

60

40

210

210

250

250

170

170

3

140

140

140

140

100

100

4

100

100

7

7

3

7

7

3

4

4

4

4

3

SSH ou Telnet

Conception Wi-Fi

Config VLAN

Routage inter-VLAN

Digiplex

1

1

Ether-channel